滨淮农场社区排污管网改造工程

招 标 文 件

招  标   人：江苏省农垦滨淮农场社区管理委员会(盖章)

招标代理机构：     江苏农垦工程项目建设管理有限公司       (盖章)

二〇二三年五月

滨淮农场社区排污管网改造工程

招   标   公   告

1.招标条件

滨淮农场社区排污管网改造工程已由江苏省滨淮农场有限公司批准建设。招标人为：江苏省农垦滨淮农场社区管理委员会，项目已具备招标条件，现对该项目工程进行公开招标（国内），择优选择工程施工承包人。

2.项目概况

2.1、工程名称：滨淮农场社区排污管网改造工程；

2.2、建设地点：江苏省滨淮农场境内；

2.3、工期要求：20日历天（特别提醒：由于本工程施工环境比较复杂，工期紧张，请各投标人在投标之前进行现场勘查，谨慎投标。）

2.4、质量要求：国家“合格”标准；

2.5、资金来源：自筹资金，资金已落实；

2.6、工程规模：约19.47万元。

2.7、标段划分及招标内容：本次招标为一个标段。滨淮农场社区排污管网改造工程，为集中收集四排河两侧居民生活污水，拟采用d300管径镀锌钢管增设主污水管道接入污水泵站进水井。

注：上述具体招标内容详见工程量清单（招标人保留对招标范围及工程量适当调整的权利）。

3.投标人资格要求

3.1、投标人资质类别和等级：需具有建设行政主管部门颁发的市政工程施工总承包三级及以上施工资质的独立法人资格，并持有有效的安全生产许可证。并在人员、设备等方面具有相应的施工能力。

3.2、拟选派项目负责人资质等级：须具备建设行政主管部门核发的①二级及以上市政工程建造师资格②有效的安全生产考核合格证（B类），目前无工程在建（开标当天，登陆“江苏省建筑市场监督管理与诚信信息一体化平台”：http://58.213.147.230:7001/Jsjzyxyglpt/faces//public/default.jsp?menucode=01，检查项目经理在建工程情况，项目经理无在建工程即可）。

3.3、投标申请人须保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2021年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2021年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。投标时无须提供证明材料，如有质疑或招标人要求，再按要求提供相关证明材料。

3.4、本次招标不接受联合体投标；

3.5、招标人严禁挂靠单位参与本工程的投标。如在招投标过程中发现以他人名义投标并中标的，将取消其中标资格,没收其全部投标保证金等。

3.6、目前正在滨淮农场承建工程项目，已超过合同工期仍未竣工单位，本次不接受投标。

3.7、投标人到施工现场进行现场勘察的要求：

（一）现场勘察时间：2023年5月30日至2023年6月1日8.00——18.00，联系人：嵇俊杰，电话：15051334966。

（二）现场勘察需持有投标单位的授权委托书。

4. 信誉要求

4.1、投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

4.2、招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下失信行为的，在公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

⑴ 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。

⑵ 投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1-3个月：

① 除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月；

② 递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月；

③ 企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实或法律依据的，公示1个月；

④ 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。

4.3、投标人的失信被执行人信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

5.招标文件的获取及投标保证金

5.1、获取时间：自招标公告发布之日起至开标前一日24时止。

5.2、获取方式：缴纳招标文件资料费用后，纸质招标文件资料至南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦209室自取，相关电子文档从百度网盘直接下载：链接：https://pan.baidu.com/s/1nomBinREZQhgDmgup7TWsg

提取码：2u2y，如无法下载的,可与代理公司联系。

5.3、招标文件资料费用：人民币贰佰元整（￥200.00元）/每标段，售后不退。(交纳方式、时间要求、账户等见5.5款)。

5.4、本工程投标保证金：人民币叁仟捌佰元整（￥3800元）。（交纳方式、时间要求、账户等见5.5款）。

5.5招标文件资料费用及投标保证金交纳方式等：

（1）费用金额：工程招标文件费用及投标保证金共计人民币肆仟元整（￥4000元）。

（2）截止时间：各投标人于投标截止前，将上述费用，从投标单位的法人基本存款账户电汇至江苏农垦工程项目建设管理有限公司（以银行到账时间为准）。

（3）开户银行：中国农业银行股份有限公司南京奥体支行（农行南京奥体支行），银行账号：10106501040013690。

（4）其它：在交易用途栏（备注栏）中注明编号：082301。（未按此编号的系统将无法识别，投标文件无效）。

未按上述要求交纳招标文件费用及投标保证金的，其投标文件将不予接受。

5.6、在规定时间内缴纳招标文件资料费和投标保证金即为参加本工程投标，与招标相关的疑异请扫描件以邮件形式发送至jsnk001@163.com，招标人会在规定的时间内给予回复，请各潜在投标人自行适时上邮箱查阅,否则责任自负。

6.投标文件的递交

6.1、投标文件递交的截止时间（简称“投标截止时间”）：2023年 6  月 9  日 上 午 8  时 30 分。

6.2、投标文件递交的地点：截止时间前上传加密的投标文件至江苏农垦工程项目建设管理有限公司邮箱（邮箱号：jsnk001@163.com）（以邮箱实际接收时间为准）。逾期送达的投标文件将予以拒收。

6.3、开标时间：2023年  6  月 9  日 上 午 8  时 30 分。

6.4、开标地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦208室。

7.本次招标实行资格后审，资格审查具体要求见招标文件。

8.评标定标办法：采用“合理低价法”（细则详见招标文件）。

9.踏勘现场和投标预备会

9.1、投标单位按相关要求自行组织踏勘现场，谨慎投标，费用自理，安全责任自行承担。

9.2、招标人不统一组织召开投标预备会。

10.发布公告的媒介

10.1、本招标公告在江苏省招标投标公共服务平台、江苏农垦信息网、江苏省滨淮农场有限公司网站上同时发布。

11.特别提醒

11.1、本项目为不见面交易项目，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及具有视频功能相应的配套硬件设备自愿参加开标会议。各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号 7249360552 ，直接观看直播和在线交流。未参加开标会议的视为认同开标结果，对开标过程有异议的需在开标会议结束前提出。

11.2、投标单位报名费需开电子普票的请在开标结束后十天内发送正确的开票信息（包括项目编号、项目名称、金额）及寄票地址至邮箱：nkgcxmjs@163.com，过期不候。

11.3、中标单位收到中标通知书7天内缴纳履约保证金，30天内需完成施工合同签订。

12.监管单位：

12.1、江苏省滨淮农场有限公司纪委 ：电话：0515-84866189

13.联系方式

招标人：江苏省农垦滨淮农场社区管理委员会

联系人：王先生

联系电话：0515-84866146

招标代理机构：江苏农垦工程项目建设管理有限公司

联系人：黄女士

联系电话：15961021116

# 第一章 投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 招标人 | 名 称：江苏省农垦滨淮农场社区管理委员会 联系人：王先生 电 话：0515-84866146 |
| 2 | 2.1 | 招标代理机构 | 名 称：江苏农垦工程项目建设管理有限公司 联系人：黄女士 电 话：15961021116 |
| 3 | 3.1 | 项目名称 | 滨淮农场社区排污管网改造工程 |
| 4 | 4.1 | 建设地点 | 江苏省滨淮农场境内。 |
| 5 | 5.1 | 工程规模 | 本次招标为一个标段。滨淮农场社区排污管网改造工程，为集中收集四排河两侧居民生活污水，拟采用d300管径镀锌钢管增设主污水管道接入污水泵站进水井。投资约19.47万元。 注：上述标段具体招标内容详见图纸及工程量清单（招标人保留对招标范围及工程量适当调整的权利）。 |
| 6 | 6.1 | 资金来源 落实情况 | 自筹资金，资金已落实。 |
| 7 | 7.1 | 招标范围 | 滨淮农场社区排污管网改造工程施工，具体详见招标人提供的图纸及工程量清单。 |
| 8 | 8.1 | 计划工期 | 20日历天（特别提醒：由于本工程施工环境比较复杂，工期紧张，请各投标人在投标之前进行现场勘查，谨慎投标。） |
| 9 | 9.1 | 质量要求 | 国家“合格”标准 |
| 10 | 10.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.投标人资质类别和等级：须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上施工资质的独立法人资格，并持有有效的安全生产许可证。并在人员、设备等方面具有相应的施工能力。 2.拟选派项目负责人资质等级：须具备建设行政主管部门核发的①二级及以上市政公用工程建造师资格②有效的安全生产考核合格证（B类）， 无工程在建。 3. 本次招标不接受联合体投标。 4. 信誉要求： 4.1投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。 4.2招投标相关单位及个人在招投标活动中存在以下失信行为的，在公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。 ⑴ 招投标各方主体及个人在招投标活动中违反法律法规和规章规定受到行政处罚的，公示不少于3个月。 ⑵ 投标人在招投标活动中出现如下失信行为，公示1-3个月： ① 除不可抗力的外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标，或者投标人在投标截止后无故撤销投标文件等，公示2个月； ② 递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑等情形），公示1个月； ③ 企业一年内4次在全省投诉反映情况不属实，缺乏事实或法律依据的，公示1个月； ④ 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月。 4.3投标人的失信被执行人信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。 5、其他要求： 5.1项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件： 5.1.1项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业： ① 同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； ② 将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位； ③ 项目负责人担任其他公司法定代表人。 5.2.投标申请人须保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2021年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2021年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。投标时无须提供证明材料，如有质疑或招标人要求，再按要求提供相关证明材料。 5.3本工程施工项目经理部主要管理人员包括项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员。投标时，仅需提供项目负责人相关资料，其他现场人员在中标签订施工合同备案时按苏建建管〔2017〕236号文要求配备到位。 上述第4、5条投标时无须提供相关材料，如有异议则需提供相关证明材料。 |
| 11 | 11.1 | 踏勘现场 | 踏勘地点：同建设地点 组织方式：具体要求详见招标公告 |
| 12 | 12.1 | 招标控制价 | 控制价为人民币 19.47 万元（含暂列金3万元），大写：人民币壹拾玖万肆仟柒佰元整（含暂列金叁万元整） 。 |
| 13 | 13.1 | 招标文件的澄清 | 递交疑问时间： 2023 年 6 月 4 日 18 时 00 分。 递交方式：投标疑问（加盖投标人公章）扫描件以邮件形式发送至jsnk001@163.com 疑问澄清时间： 2023 年 6 月 5 日 18 时 00 分。投标截止前三日请投标人及时至招标公告发布平台及百度网盘下载招标文件的网址查看有该项目的无澄清或补充。若未自行查看，所造成的后果由投标人自行负责。 |
| 14 | 14.1 | 投标文件份数 | 电子投标文档一份，另中标单位在领取中标通知书前提供给招标代理单位纸质投标文件正本四份。 |
| 15 | 15.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 16 | 16.1 | 投标保证金 | 本项目投标保证金的金额：大写：人民币叁仟捌佰元整（¥：3800元）。投标保证金的形式：投标保证金为银行转账、网汇、电汇形式，其他形式一律不接收（必须从投标单位的法人基本存款账户交纳，以其他汇款方式或者以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或者从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的保证金无效），保证金专用帐户户名：江苏农垦工程项目建设管理有限公司；开户银行： 中国农业银行股份有限公司南京奥体支行（农行南京奥体支行）银行账号： 10106501040013690。具体规定详见招标公告。 |
| 17 | 17.1 | 投标截止时间 递交投标文件地点 | 投标截止时间：2023年 6 月 9 日 上 午 8 时 30 分。 递交投标文件：投标文件递交截止时间前上传加密的投标文件至江苏农垦项目公司邮箱（邮箱号：jsnk001@163.com） |
| 18 | 18.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2023年 6 月 9 日 上 午 8 时 30 分。 开标地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦208室。 |
| 19 | 19.1 | 评标方法 | 合理低价法（均值入围法） |
| 20 | 20.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：转账 履约担保的额度：中标金额的10% 提交时间：该保证金在招标人确定中标人后，由中标人汇至招标人指定账号。 有效期：至该项目验收合格。 |
| 21 | 21.1 | 投标人获取招标文件后放弃投标的规定 | 1、递交报名材料成功后放弃的投标的单位,除不可抗力和投标截止时间前以书面方式递交放弃函至招标代理机构且经批准同意的情况外,行政监督部门将视情节以不诚信投标在网上予以公告1-2个月。 2、只有成功获取本项目招标文件的投标人,方可对本项目提出质疑。未能成功获取招标文件的潜在投标人提出的质疑,招标人将不予受理。 |
| 22 | 22.1 | 本项目为不见面交易项目 | 开标当日投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及相应的配套硬件设备参加开标会议。参加开标会议的方法及投标文件制作要求详见招标文件。腾讯会议号： 7249360552 |
| 23 | 23.1 | 注意事项1 | 本项目招标代理费按照苏招协[2022]002号文取费规定标准的80%计算，代理费用包含在投标报价中，不得单列，由中标人支付给江苏农垦工程项目建设管理有限公司，在确定中标人后，江苏农垦工程项目建设管理有限公司直接从其投标保证金中划转，余款在缴纳合同履约保证金后退回；投标保证金不足以缴纳代理费用的，中标人在领取中标通知书前予以补齐给代理公司。 |
| 23 | 23.2 | 注意事项2 | 中标单位在领取中标通知书前需提供投标文件纸质正本四份给江苏农垦工程项目建设管理有限公司。邮寄地址：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦209室。 |

一、总 则

### 1、工程项目概况

1.1 工程概况：详见招标公告。

1.2 现场条件：

(1)施工现场场地及界面情况  投标人自行到施工现场踏勘确认。

(2)施工用水、电由中标人自行衔接，费用自行交纳。

(3)场内外道路投标人自行到施工现场踏勘确认并在报价中充分考虑 。

(4)其他：投标人应通过施工现场踏勘，结合自身的施工经验，充分考虑该工程施工过程中可能出现的周边群众、工程实施范围内外的施工单位、个人等阻挠施工的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，招标人概不承担。由投标人自行考虑，并列入投标报价。

1.3 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，上述工程已具备招标条件，现对本工程施工进行 公开招标 ，择优选择施工承包单位。

### 2、资金来源和落实情况

2.1 本招标项目的资金来源和落实情况：见投标人须知前附表6.1款。

### 3、招标范围、计划工期和质量要求

3.1本招标项目的招标范围、计划工期和质量要求：见投标人须知前附表7.1、8.1、9.1款。

### 4、投标人资格要求

4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。详见投标人须知前附表10.1款。

### 5、投标费用

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 6、计量单位、语言及币种

6.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

6.2 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人之间函、电、文件和资料往来，都应使用中文，如有关内容是外文时，必须另附中文译文。

6.3 招标文件及投标文件中所有金额单位均为人民币。

### 7、踏勘现场

7.1 投标人按须知前附表规定的时间、地点、组织方式踏勘项目现场。

7.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

7.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

7.4 投标人到工程实施现场进行踏勘时，应当充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，投标人中标后可预见的相关费用包干使用。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论招标人均不负责任，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

### 8、招标控制价

8.1 本工程招标人设定的招标控制价为：控制价为人民币 19.47 万元，大写：人民币壹拾玖万肆仟柒佰元整 ，招标人不接受高于招标控制价的投标报价。

8.2 招标控制价确定的依据：

按照施工图纸、招标文件、工程量清单、《园林绿化工程工程量计价规范》(GB500858-2013)、《通用安装工程计量规范》(GB500854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB500857-2013)、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏园林定额》（2007）、 计税方式为一般计税法，材料单价执行2023年4月《盐城市工程造价信息》中滨海县市场指导价或市场信息价和招标人提供的《材料暂估价格表》中规定的暂定价，无市场指导价或市场信息价和暂定价格的参照材料日前市场价，计算出预算价。

预算价下浮一定幅度后计算出的本工程的招标控制价。

安全文明施工措施费的计算基础、基本费率等以《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后调整内容为准。

二、招标文件

### 9、招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款及格式；

（4）工程量清单；

（5）图纸；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式。

根据本章第10款和第11款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

10、招标文件的澄清

10.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在领取招标文件后 壹日 内向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前将投标疑问加盖投标人公章的扫描件以邮件形式发送至jsnk001@163.com。如在规定期限内未按规定发送投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

10.2 投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以书面形式将投标疑问加盖投标人公章后送至江苏农垦工程项目建设管理有限公司。如在规定期限内未送疑问或未按规定报送投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

10.3 投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

11、招标文件的修改

11.1 投标截止时间前，招标人可能会以答疑文件或补充通知的方式澄清或修改招标文件。答疑文件或补充通知将在招标公告发布的网站上发布。答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等法律效力。

11.2 为使投标人在编制投标文件时将答疑文件或补充通知的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在答疑文件或补充通知中明确)。

11.3 招标文件、招标文件的澄清、修改、补充在同一内容的表述上不一致时，以最后一份通知表述为准。如招标人以补充通知或答疑方式要求改动工程量清单中的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量等内容，投标人的投标文件必须作相应调整（除招标文件另有约定外）。

三、投标文件

12、投标文件的组成

详见第14条。

13、投标报价

13.1 投标报价范围

13.1.1 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括投标人在承诺工期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成本工程施工图纸、招标文件及工程量清单所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的风险。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的附属工程临时工程、环境保护、特殊条件施工、地方矛盾处理和维稳、交通安全、材料二次搬运、直接和间接成本、利润、税金、总承包服务费、检测试验费用、风险费、材料损耗、劳务、现场施工围栏、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中；凡清单组价中漏项或少计的，均视为已包含在本次投标报价的范围内，招标人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

13.1.2 投标报价清单中的单价包含材料、人工、机械、管理费、利润及风险所发生的一切费用。

13.1.3 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。投标报价统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分(精确到小数点后二位数)。

13.1.4 特别提醒：投标人提供虚假材料参与投标的，一经发现、查实，没收其投标保证金，同时将实际情况上报有关部门，建议有关职能部门进行处罚并记不良行为。

13.2 投标报价的方式

本工程项目采用下列  13.2.1 款投标报价的方式。

13.2.1 固定单价报价。按招标图纸进行计算工程量（此工程量要求投标单位自行复核，如有异议在收到招标文件的3日内以书面形式提出，逾期未提出视同无异议），根据相关定额及费用标准并结合各投标单位情况自行选择计算报价，投标报价应含招标图纸所标范围内的全部工作内容，包括建筑物、构筑物的加固围护、地方矛盾的协调、疫情防控等所需的全部费用的价格体现、所有材料试验及检测（原材料及购置成品件的检测）的全部费用及税金，包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，投标人应充分考虑施工期间各类风险，所有施工协调费用由中标单位自行承担，施工单位应自行考虑材料运输、二次运转、外调运土源及施工所需编导的费用。各投标人投标报价中充分考虑此费用。

若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外，中标的综合单价不予调整，工程量按实际完成工程量并按相应专业的工程量计算规范计算，最终以招标人委托的有资质的审计单位审计为准。

13.2.1.1 投标报价由投标单位自行报价，且反映的表格须齐全完整。

13.2.1.2 全部砼构件应做到颗粒级配合理、坍落度满足施工及验收要求(具体部位及构件详见招标清单项目特征描述并结合图纸要求综合考虑)。

13.2.1.3 其他补充说明

13.2.1.3.1 本工程中所用砼均采用商品砼，品牌或厂家为：远飞、恒固、中祥、正吉；本工程钢材选用品牌：南钢钢铁股份有限公司、安徽长江钢铁股份有限公司、江苏永钢集团有限公司、江苏沙钢集团有限公司、日照钢铁控股集团有限公司；不接受其它品牌或厂家替代产品。

13.2.1.3.2 本次招标投标人的材料运输，招标人只提供主道路的通畅，主道路至各施工地点的临时便道由投标人自行勘察现场后完善，并将其施工及二次转运费用分摊到各单位工程的综合报价中，中标后招标人不再单独支付。

13.2.1.3.3 工程完工后，项目区内部整理含道路、农田、其它建筑物等需要整理到位，土方项目区内平衡，不得有多余土方堆积。

13.2.1.3.4 本工程所有土方开挖、回填须自行勘察现场并查阅地质资料，自行考虑施工方案、运输方式及运距、取土区、弃土区及弃土整理，边坡夯修、场地清理等并综合考虑在投标报价内（各投标人均需按照建设单位要求进行取土）。清基清表土方内容包括杂物清理、垃圾清运等零星工程。

13.2.1.3.5 投标人充分考察现场及地质勘探报告,自行考虑土方平衡问题；所有填筑土方应充分考虑局部人工压实或人工配合机械回填压实土方等各项费用，并综合考虑在投标报价内；

13.2.2 固定总价报价：投标人中标后对整个招标项目实行总价包干。投标人在投标前应复核并确认招标人提供的工程量清单及相关资料，如招标人在工程量清单中出现漏项或数量错误，投标人应在答疑时提出，否则由此引起的价格变化均不作调整。

13.3 投标报价的计价方法

本工程项目采用下列投标报价的计价方法：

计价方法：

13.3.1 本标段按照施工图纸、招标文件、工程量清单、依据《园林绿化工程工程量计价规范》(GB500858-2013)、《通用安装工程计量规范》(GB500854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB500857-2013)、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏园林定额》（2007）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后调整内容 计税方式为一般计税法，材料单价执行2023年4月《盐城市工程造价信息》中滨海县市场指导价或市场信息价和招标人提供的《材料暂估价格表》中规定的暂定价，无市场指导价或市场信息价和暂定价格的参照材料日前市场价，计算出预算价。预算价下浮一定幅度后计算出的本工程的招标控制价。

13.3.2 投标报价说明

该工程项目投标人应结合施工现场实际情况、施工组织设计要求和风险因素，将下列内容(但不限于)自行考虑列入投标报价，竣工结算时不予调整。

13.3.2.1 投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、运输条件、储存空间、装卸条件、回填取土位置及缺土调运(特殊情况由甲方指定土源,相关费用在投标报价中自行考虑)、以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标人自行考虑施工用接水、接电（部分工程考虑自发电，费用自理）及场内外运输、通行所需的条件等，由各投标人自行解决，由此发生的费用要求在投标报价中自行综合考虑。

13.3.2.2 本次招标，不接受有降价函的标书。投标人提出的替代方案本次工程招标不予考虑。

13.3.2.3 投标人应承担其参加本次招标活动自身所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

13.3.2.4 禁止超过20T大型运输车辆及重型双桥自卸车拖运材料或挖掘机履带直接接触路面和桥面的，损坏沿途道路桥梁的，由承包人全额赔偿维修费用，并给予承包人5000元/次的处罚（从承包人的履约保证金中扣除）。

13.3.2.5 请投标人充分考虑到施工期间的农场农业生产因素对工程施工影响，在施工过程中与农业生产发生冲突时必须无条件服从农业生产，由此停工及增加费用的招标人均不给予工期延长及费用补偿，因此一旦中标，必须与生产区咨询、了解并制定合理的施工进度计划。（友情提醒：春天若不下雨，则小麦必然要灌溉，因此渠道、进排水涵无论施工到什么程度，均要停下来进水灌溉！）

13.3.2.6 本工程量清单中给出工程量是根据施工图及现场计算的工程量，投标人应根据施工图和现场自行踏勘结果进行复核，如有误差应在获取招标文件3日内提出，如未在规定时间内提出，招标人认为投标人已经对招标工程量进行了复核并认可，工程竣工结算时工程量根据业主要求按实调整。友情提醒：投标人应进行现场踏勘、测量，与图纸、招标工程量仔细核对，发现误差在规定时间内向招标人提出。

13.3.2.7 工程量清单中如有土方填筑、围堰、清淤、基坑排水等工程报价实行总价包干。投标人应自行现场勘察，将工程量变化的风险充分考虑到该项综合报价中。工程竣工结算时，该项工程数量、金额不作调整。

13.3.2.8 投标人应充分考虑到疫情对工程造价和工期的影响，将疫情防控措施费用，受疫情影响增加的人工费、材料费、机械费、停工及延期费用及其他费用纳入到各项综合报价中。

13.3.3 投标人应按“工程量清单说明”的要求填写相应表格。

工程量清单说明

13.3.3.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《园林绿化工程工程量计价规范》(GB500858-2013)、《通用安装工程计量规范》(GB500854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB500857-2013)等一起阅读和理解。

13.3.3.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《园林绿化工程工程量计价规范》(GB500858-2013)、《通用安装工程计量规范》(GB500854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB500857-2013)、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）等、《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后调整内容计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《园林绿化工程工程量计价规范》(GB500858-2013)、《通用安装工程计量规范》(GB500854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB500857-2013)计算规则等规定，按施工图计算的有效工程量。

13.3.3.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合技术标准和要求（合同技术条款）以及《园林绿化工程工程量计价规范》(GB500858-2013)、《通用安装工程计量规范》(GB500854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB500857-2013)的规定。

13.4 投标报价文件编制的依据

13.4.1 招标人提供的招标文件、工程量清单及其编制说明、答疑文件、补充通知。

13.4.2 招标人提供的图纸和设定的招标控制价及确定控制价的相关文件。

13.4.3 本招标工程执行《园林绿化工程工程量计价规范》(GB500858-2013)、《通用安装工程计量规范》(GB500854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB500857-2013)的工程量清单项目及计算规则。

13.4.4 有关的施工规范与工程验收规范；

13.4.5 投标人拟采用的施工组织设计和施工技术方案。

13.4.6 投标人的企业定额。

13.5 投标报价文件编制的要求

13.5.1 工程量清单应与投标人须知、合同条件及格式、技术标准和要求及图纸等招标文件一起参照阅读。

13.5.2 投标人必须按招标文件招标控制价计价程序中约定的费率计取现场安全文明施工措施费基本费、标化工地增加费、扬尘污染防治增加费、规费（包括环境保护税、社会保险费、住房公积金）和税金，上述费率不得随意调整或让利，否则，投标文件按无效标处理。

13.5.3 投标人可以根据项目实际情况结合施工组织设计对招标人所列的措施项目进行增补（具体详见招标人提供的工程量清单）。投标人应按要求分别报价。

13.5.4 投标人在投标报价时未填报综合单价的分部分项工程量清单项目，招标人视为已包括在工程量清单计价的其他单价中，无论何种原因使该清单项目发生工程量的变更，结算时均不作调整。

13.5.5 投标人在投标报价时，不得进行投标总价或合价的优惠（或降价、让利）或隐性提价，投标人的工程量清单计价成果文件中汇总的投标总价应与各单位工程的总价之和一致；各单位工程的总价应与其相应的分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计、其他项目清单计价合计和规费、税金的合计金额一致；综合单价与工程量的乘积应与合价一致；合价（金额）之和应与单项费用汇总价格一致；上述情况中如有不一致（小数点四舍五入除外），否则作无效投标文件处理。

13.5.6 投标人应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数，除合同约定可以调整的因素外，在合同实施期间材料价格不因市场变化或其他任何因素变化而变动，投标人在投标报价时应充分考虑本项目的风险。

13.5.7 除计价规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位，投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文，投标报价统一采用人民币作为计量单位。

14、投标文件的组成及内容

投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的投标文件将被拒绝。

14.1 投标文件分为一号标书、二号标书

电子投标文档一份（中标单位提供投标文件纸质正本一份，副本三份）。

14.2  一号标书应包括的内容：

14.2.1 投标函（允许另附一个详细说明）；

14.2.2 法定代表人身份证明书；

14.2.3 授权委托书（如有授权）；

14.2.4 有效的企业营业执照（副本）和开户行复印件（加盖单位公章）；

14.2.5 符合投标人资格要求资质证书（副本）复印件（加盖单位公章）；

14.2.6 安全生产许可证（副本）的复印件（加盖单位公章）；

14.2.7 项目负责人的建造师注册证书的复印件（加盖单位公章）；

14.2.8 项目负责人安全生产考核合格证书（B类）的复印件（加盖单位公章）；

14.2.9 拟投入项目部组成人员一览表（格式自拟）；

14.2.10 投标人承诺未被信用中国、信用江苏纳入失信惩戒；近三年未有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题、未以他人名义投标串标、以行贿手段或弄虚作假方式投标的（格式按信用承诺书要求提供）；

14.2.11 招标文件规定须审查的以及投标人认为根据评分因素应该提供的其他资料；

14.2.12 不拖欠农民工工资的承诺书

14.2.13 项目经理投标承诺书

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可按同样格式扩展）。

14.3  二号标书应包括的内容：

14.3.1 工程量清单计价成果文件（格式详见招标人提供的电子版工程量清单，其中工程量清单综合单价分析表可不提供）工程量清单计价成果文件必须按照工程量清单电子版所提供的格式填入。招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、单位工程名称、计量单位、工程量数量、暂定的价格或者费用、材料规格或者型号等特殊要求，投标人在投标报价时不得作任何更改变动，否则一切责任由投标单位自负。如果投标人认为清单内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由招标人统一修改更正；

14.3.2 工程量清单计价成果文件每一页均需加盖单位公章或法人签字（签章），在不影响评标和后期实施后结算的情况下，清单中部分遗漏签字盖章的可视同为不缺章印但数量不得超过3张，且不能为招标文件规定为无效标的情况。

注：1、投标人提供的资格审查资料必须保证扫描件或复印件与原件一致，且完整、清晰可辨，原件不得涂改，如有涂改需要加盖原签发单位公章；证件间主要信息应当一致（如果不一致，应当在投标时提交有效证明材料）否则资格审查资料不予以通过。

2、投标文件所有材料中有盖章要求的须加盖相应单位公章，有签字（签章）要求的须由相应人员签字（签章）。项目签章可用与公司备案过的电子签章。全部投标文件材料按要求签字盖章后导成/扫描成PDF格式文件。为方便记录，加快开标进度，若一号标书中《投标函》PDF文件内容无法复制时，请将投标函电子档单独用WPS软件导成可复制的PDF格式文件，导成PDF权限设置允许复制如图一（输出PDF时请不要设置密码，只需要勾选允许复制后再去点掉权限设置再按右下角导出即可），导出PDF文件命名为《无章投标函》单独放入总文件夹中，请投标人自行核查无章投标函中的报价，若因投标人自身原因导致中标结果错误的由投标人承担一切后果。

图一

3、有且只能有一个压缩包，使用压缩打包工具加密后发送至招标人指定的邮箱。压缩包里面有且仅有一个总文件夹，在总文件夹中按所投标段分别设置子文件夹（若只有一个的标段时不设置），标段文件夹内（只有一个标段的在总文件夹内）设置两个文件：一号标书文件夹，二号标书文件夹，将相应内容分别录入。总文件夹命名为“投标人简称（不超五个字）+滨淮排污管网项目投标文件”。邮箱发送主题上标明“投标人简称（不超五个字）+滨淮排污管网项目投标文件”字样，邮件内容需提供联络人联系方式。

15、投标有效期

15.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

15.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

16、投标保证金

16.1 见前附表。

16.2 未按以上方式提交保证金的，招标人将拒收其投标文件。

16.3 投标保证金退还时间：未中标人的投标保证金在评标结束后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在缴纳履约保证金及合同签订后5日内退还。

16.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）中标人弄虚作假骗取中标，或其他虚假投标、串标、恶意投诉，干扰招投标活动。

四、投标

- 17、投标文件的编制

17.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

17.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

17.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权委托人按招标文件格式要求签字和盖单位章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如出现上述情况，修改处应加盖投标单位公章或由投标人的法定代表人或其授权委托人签字确认。

17.4 投标文件所有材料最终完成后须制作成PDF格式文档。

17.5 投标文件（PDF格式文档）中有盖章、签字（签章）要求和需要提供原件的材料必须为对应原件的扫描件。

17.6 评标时，评标委员会只评审投标文件中PDF格式文档的内容，其它格式文档的内容不予认可。

17.7 PDF格式文档内容须清晰可辨，如因内容不清晰导致评标委员会无法确定内容的，评标委员会将做出不利于投标人的判断。

投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被处罚。

18、投标文件的密封和标记

18.1 投标文件所有材料必须使用压缩工具（例：360压缩、WinRAR等）打包加密在同一个压缩包中。该压缩包须通过电子邮件方式在本项目投标截止时间前递交且到达江苏农垦工程项目建设管理有限公司邮箱（邮箱号：jsnk001@163.com）。招标人所收到的邮件中有且只能有一个附件（即，上述已加密的压缩包文件）。投标文件不符合上述规定的将被拒绝接收。

18.2 同一投标人在同一项目中同时参与多个包件（标段）投标的，应将其参与的所有包件（标段）的投标文件材料打包在同一压缩包中，并在邮件标题中注明参与的包件（标段）号。

18.3 邮件中标明手机联系号码，便于代理公司及时联系投标人。

18.4 邮件中须标明投标人名称、所投项目名称、所投的包件（标段）号。

18.5 投标人应合理安排投标文件制作时间，提前递交投标文件，以确保投标文件在投标截止时间前递交且到达江苏农垦工程项目建设管理有限公司邮箱（邮箱号：jsnk001@163.com）。

18.6 同一投标人在本次招标项目中只能使用同一个电子信箱地址递交投标文件。若多个邮箱地址递交同一投标文件的，则以首次递交投标文件的邮箱地址为准。投标人确需使用其它电子信箱地址的，必须在投标截止时间前向招标人或代理公司作出书面说明，得到招标人或代理公司允许后，方可更换电子信箱地址。

19、投标文件的递交

19.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前完成投标文件的递交（以递交指定邮箱jsnk001@163.com收到的时间为准），未在投标截止时间前递交的投标文件视为逾期送达。

19.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

19.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

19.5 未按招标文件要求递交投标保证金的投标人的投标文件不予以接受。

19.6 为防止邮箱同一时间接收文件过多造成邮箱拒收现象，建议各投标人提前一小时提交投标文件。

20、投标文件的修改与撤回

20.1 投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回。投标人须按照招标文件的规定重新编制投标文件并且重新加密递交。

20.2 投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

20.3 招标人在投标截止时间之前接收到由同一电子信箱地址递交的两份或多份投标文件时，则以最迟接收到的投标文件为准。

21、投标文件压缩包解密密码的发送要求

投标人必须在投标文件提交截止时间后15分钟内使用发送投标文件的邮箱将投标文件的解密密码（投标单位名称（简称五个字内）+滨淮排污管网项目+解密密码）发送至江苏农垦工程项目建设管理有限公司邮箱（邮箱号：jsnk001@163.com）。（例如：投标文件提交截止时间为2021年8月12日15点00分00秒，上述15分钟内是指：2021年8月12日15点00分00秒起至2021年8月12日15点15分00秒止。投标人的递交时间以到达招标人指定邮箱的时间为准。）

只有在上述时间段内且以规定方式发送的解密密码才能被用于解密投标文件。招标人不接受投标人在其它时间或以其它方式发送的解密密码。

投标文件解密密码的发送不符合以上要求的或无法解密的，其投标文件作无效投标文件处理，不进入后续环节；投标人提前发送密码，即使在规定的时间又重新发送密码的，其投标文件作无效投标文件处理，不进入后续环节。

五、开标

22、开标

22.1 各投标人不必抵达招标文件载明的开标会议地点参加开标会议。投标人的投标文件必须在投标截止时间前递交且到达江苏农垦工程项目建设管理有限公司邮箱（邮箱号：jsnk001@163.com）。投标人必须在招标文件规定的时间段内以规定的方式提供正确的解密密码。

22.2 各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号：7249360552 ，直接观看直播和在线交流。各供应商自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。开标会议开始后，投标人收听观看实时音视频交互效果并及时在会议中反馈，未按时加入开标会议的或未能在开标会议内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开标全过程提疑的权利，并承担由此导致的一切后果。投标人不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

因招标人原因或直播平台发生故障，导致无法观看开标会议直播的，招标人可根据实际情况调整开、评标时间。但投标人仍必须在招标文件规定的时间段内，以招标文件规定的方式提供投标文件解密密码。

22.3 开标会议开始后，由招标人、招标代理机构、公证处、行政监管、交易中心等相关部门的工作人员于开标现场进行开标。

22.4 投标文件有下列情形之一的，将被拒绝接收

（1）投标文件未在本项目投标截止时间前递交且到达招标人指定邮箱的；

（2）投标文件未使用压缩工具打包压缩的；

（3）投标文件未加密的；

（4）投标人递交的邮件中有两个或以上附件的；

（5）投标人未在招标文件规定的时间段内发送投标文件解密密码的；

（6）投标人未通过招标文件规定的方式发送投标文件解密密码的；

（7）投标文件解密密码无法解密的。

22.5 开标程序

（1）工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件；

（2）工作人员统计并解密投标文件；

（3）工作人员宣布投标人名称、投标价格等主要内容。

六、评标

23、评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数为3人或以上单数，其中经济、技术类评委占三分之二以上。

24、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

25、评标

25.1 评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

25.2 评标方法见投标人须知前附表。

26、投标文件的澄清

26.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

26.2 书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。

26.3 评标委员会不接受投标人主动的投标文件澄清。

27、无效标书

27.1 投标文件中的投标函及投标函附录未按招标文件要求加盖投标人的公章及企业法定代表人(或授权委托人)签名（签章）的，或者企业法定代表人授权的授权委托人没有合法、有效的委托书原件；

27.2 未按招标文件要求提供招标文件工本费或投标保证金的；

27.3 所有资格审查材料的扫描件未按要求加盖单位公章和法定代表人签字（签章）的；

27.4 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；多个标段同时投标时，投标文件错装、混装的；

27.5 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

27.6 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

27.7 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

27.8 投标报价高于招标文件设定的各项招标控制价的；或同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价；或报价采用徒手书写方式的；或未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

27.9 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

27.10 改变招标文件提供的工程量清单中的名称、单位、数量、暂列金费率、暂估价，以及清单中标明的金额；（除招标文件另有规定的外）；

27.11 清单中报价汇总表上未加盖单位公章或法定代表人签字（签章）的；

27.12 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

27.13 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

27.14 投标文件材料未扫描成或未直接生成PDF格式文档的；

27.15 报价汇总表单项工程报价，与工程量清单表中价格不一致的；

27.16 项目经理及授权委托人在两个单位缴纳养老保险或项目经理在两个单位执业的；

27.17 未按招标文件规定提供信用承诺书和项目经理投标承诺函的；

27.18 未按招标文件规定制作标书的；

27.19 不同单位的投标文件从同一邮箱发送的；

27.20 未按规定形式或规定时间提交解密密码的或解密密码有误或邮件无法打开的；

27.21 江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台显示有在建工程的；

27.22招投标法律法规的或本工程招标文件约定的其它废标情形；

27.23凡本招标文件未明确标明废标条款的，评标委员会不得作为判定废标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定废标的依据。凡本招标文件未明确列出项目及费率的不可竞争费用，评标委员会也不得作为判定废标的依据。

经符合上述无效标条款的标书，不需要质询投标人，由评标委员会直接判定。

友情提示：请将投标文件确认无误后进行压缩并加密，发送前请检查投标文件是否按招标文件要求设置格式，是否进行加密，请在招标文件规定时间内发送投标文件解密密码，只要规定时间前出现发送密码的（即使在规定的时间又重新发送密码的）和滞后均作无效标处理，开标中请勿重复发送投标文件解密密码（邮箱中查看邮件是否发出只需查看已发送邮件是否成功即可）。

七、合同授予

28、定标方式

28.1 评标委员会根据第二章评标办法对投标文件评审,并按评标办法中的排名方法推荐1名中标候选人。

28.2 招标人依据评标委员会提交的书面评标报告中推荐的中标候选人确定中标人，确定推荐的排名第一的中标候选人为中标人。

29、中标通知

29.1 依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。

29.2 在本章第三条“投标文件”中规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时发布中标人公告将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

招标人无正当理由不发出中标通知书、不按照规定确定中标人、中标通知书发出后无正当理由改变中标结果，由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

- 30、履约担保

30.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

履约保证金：本工程履约保证金为标段中标金额的10%，在被确定为中标人后7日内，将履约保证金汇转至招标人指定帐户；合同须在招标文件规定时间办理和签定。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和交纳履约保证金等费用，影响或者推迟签定合同的，招标人有权取消其中标资格，没收其投标保证金，并按照国家现行相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

30.2 中标人不能按本章第30.1项要求缴纳履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

31、签订合同

31.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起不超过 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

31.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

八、纪律和监督

32、对招标人的纪律要求

招标人（包含招标代理机构）不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人向投标人泄露标底；

（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（4）招标人预先内定中标人；

（5）其他串通投标行为。

33、对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

33.1 下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他施工单位；

（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为。

33.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

33.3下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

34、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

35、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

36、投诉

（1）投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

（2）投标人和其他利害关系人对招标文件的疑问或异议送达时间及地址：时间：开标前；地址：jsnk001@163.com；联系电话：15961021116，开标后，招标人不接受投标人和其他利害关系人关于本项目招标文件的异议及投诉。

37、其他

37.1 评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

37.2 投标人获取招标文件后放弃投标的规定：详见前附表。

- 本项目招标文件最终解释权归招标代理公司所有。

第二章 评标办法

（资格后审、合理低价法）

滨淮农场社区排污管网改造工程招标评标办法采用合理低价法，由评标委员会对通过资格审查、符合性评审、商务性评审的投标人的有效得分由高到低推荐 1名中标侯选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

本工程评标工作按以下一、二、三、四、五项顺序依次进行：

一、评标入围

直接确定：

当投标人少于20家时用方法一，当投标人大于等于20家时用方法三。

方法一：全部入围。

进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。

方法三：均值入围法。先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量*G1（G1 值为10%、15%、20%）最低报价的投标人和由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量*G2（G2值为 10%、15%、20%、25%、30%）最高投标报价的投标人（去高、去低的数量分别四舍五入后取整，末位报价相同的均去除）， G1和 G2在开标时由招标人代表随机抽取；计算剩余投标人的报价平均值，取平均值以上和以下若干家投标人进入后续评标程序。
   招标文件中应明确取平均值以上的具体数量和以下的具体数量，平均值以下投标人应多于取平均值以上的投标人，合计数量不少于 R 家（R一般不少于 15家，本项目明确具体数量为15家，均值以上7家，均值以下8家，不足R家时，按实际数量计取）。评标入围过程中，当投标人平均值以上（或以下）的数量不足时按实际数量计取，但不因此增加平均值以下（或以上）的数量。按顺序取平均值以上的投标人时，末位报价相同的投标人均不入围；按顺序取平均值以下的投标人时，报价相同的投标人同时入围。

二、资格审查

评标委员会对入围的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的材料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

评标委员会对入围的投标人的资格对照下列资格审查条件进行核对，未提交下述资料或资料不全的或未加盖单位公章的，不予通过资格审查。未通过资格审查的投标书作无效标书处理。

（1）投标人有效的营业执照（副本）扫描件；

（2）投标人有效的资质证书（副本）扫描件、安全生产许可证（副本）扫描件；

（3）投标项目负责人符合公告要求的二级及以上建造师注册证书扫描件；

（4）项目负责人有效的安全生产考核合格证（B类）扫描件；

（5）招标文件规定须审查的以及投标人认为应该提供的其他资料复印件。

（6）对入围单位的项目经理是否有在建工程，以“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”上查询结果为准。如显示有在建，则作废标处理。

三、符合性评审

主要包括：一号标书、二号标书应该包含的材料；投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格是否一致；投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础是否一致；投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量是否一致的，符合要求的，通过符合性评审，否则不予通过评审。

四、商务性评审

1、报价评审（100分）

评标基准价的确定：

评标基准价的计算方法：

以上程序通过者作为有效投标文件进入评标基准价计算，以有效投标文件的评标价算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕，招标控制价为B，则:

评标基准价=A×K1×Ql+B×K2×Q2

Q2=1-Q1, Q1取值范围为65%、70%、75%、80%、85%；K1 的取值范围为95%、96%、97%、98%；K2 =95%。

Q1、K1值在开标时由招标人选取代表通过随机抽取确定。

评标价等于评标基准价的得满分；评标价每高于评标基准价1%，扣减0.9分；评标价每低于评标基准价1%，扣减0.6分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。按评分采用百分制，数据和评分的计算过程以及计算结果均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入，并按得分由高到低顺序推荐一名中标候选人，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人。若评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人摇号确定。

五、其它

1、评标结束后，评标委员会即时形成书面评标报告，所有评委需在评标报告书上签字。同时按总得分由高到低顺序推荐第1名为中标候选人，招标人应确定排名第一的为中标候选人。

2、如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

说明：

（一）评标基准值一经确定，评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整；

（二）有效投标人是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

建设工程招投标通用评标规则

为进一步规范本次招标项目的评标、定标工作，制定本规则。

一、评标程序：

一号标书、二号标书。

二、不规范标书：评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者、投标价格出现严重错误的，经评标委员会认定后按废标处理。

三、计价文件评审规定：

1、投标人擅自改变招标文件工程量清单数量、计量单位、《其他项目清单计价与汇总表》中暂估金额和暂估价格的材料单价的；改变招标文件中的不可竞争费和规费等不能改变的内容（①现场安全文明施工措施费，②规费，③税费等不可竞争费用）的，评标委员会可认定作废标处理；

2、评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

3、招标文件工程量清单出现大面积错误的，经评标委员会认定可为废标处理。

4、评标中发现招标文件、工程量清单中有自相矛盾的问题，而在投标答疑中未能得到澄清处理的，应当统一采取剔除该项因素后再评标的措施。

5、投标人的书面投标文件和电子投标文件比较中，价格以“元”为计量单位，工程量以清单的计量单位为准，如数据中的整数部分相同，小数部分出现偏差，不予扣分；

四、报价并列： 投标人报价并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由评标委员会抽签进行排序。

五、争议处理： 评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报有关部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存在评标现场，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

六、违法违纪行为：在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。

第三章 合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

制  定

### 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：江苏省农垦滨淮农场社区管理委员会

承包人（全称）：

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 滨淮农场社区排污管网改造工程  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称： 滨淮农场社区排污管网改造工程

2.工程地点：  滨淮农场

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：

6.工程承包范围：

#### 二、合同工期

计划开工日期： 年 月  日。

计划竣工日期：   年   月      日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合    合格       标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                     ；小写¥：        元

2.合同价格形式：               。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于     年   月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在            签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自    双方签字盖章后  生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 7 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执  3 份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字或印章）                         （签字或印章）

组织机构代码：                          组织机构代码：

地  址：                                地  址：

邮政编码：                            邮政编码：           

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电  话：                              电  话：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                              账    号：

第二部分 通用合同条款

此部分直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                     ；

资质类别和等级：                      ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                       ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /   。

1.1.3.9 永久占地包括：        /        。

1.1.3.10 临时占地包括：      /         。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《民法典》 、《中华人民共和国建筑法》 、 《中华人民共和国招标投标法》 、 《建设工程质量管理条例》 、 《江苏省建筑市场管理条例》及其它有关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、江苏省、盐城市相关的技术标准、施工及验收规范。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /               。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /   。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书及补充协议；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）招标文件及其附件；（5）投标书及其附件；（6）本合同通用合同条款；（7）施工图纸；（8）标准、规范及有关技术文件；

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供全套施工图或施工说明1套，如承包人需增加图纸份数，由承包人向设计单位购买或自行复制，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：效果图、施工图、结构图、施工说明。

其他： 竣工图由承包人根据图纸和工程量变更自行绘制，并经监理审核无误后提供发包人存档两套，图纸费用在投标报价中已包含，发包人不另外支付。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工报告、施工组织设计、施工资料、工程结算、施工进度计划，工程量核定、工程质量保证书、工程量清单等 ；

承包人提供的文件的期限为：按规范提供          ；

承包人提供的文件的数量为：按规范提供          ；

承包人提供的文件的形式为：提供纸质文件加电子文档    ；

发包人审批承包人文件的期限： 15个日历天        。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：监理人、承包人在施工场地各保存一套完整的图纸和承包人文件。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 滨淮农场  ；

发包人指定的接收人为：                  。

承包人接收文件的地点：                      ；

承包人指定的接收人为：                  。

监理人接收文件的地点：                   ；

监理人指定的接收人为：             。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：   /   。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内外交通相连。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状已认可。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄漏有关内容或提供给第三方，否则所造成的损失由承包人负责赔偿，工程竣工后，除承包人存档需要的图纸外，原图全部收回 。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款执行 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于本工程项目 。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     调整   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：        /   。

2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：              ；

身份证号：                    ；

职    务：               ；

联系电话：                     ；

电子信箱：      ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责检查、监督施工单位、监理单位对工程质量、进度、安全、文明标化的管理，所有工程变更、签证必须经由甲方代表签字认可  。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：     /          。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1）施工现场具备施工条件的要求及完成时间：开工前7天。

（2）将所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：本工程所需的水、电、电讯线路均由乙方（中标人）自行向相关部门申请办理，费用自理。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：  已开通  。

（4）工程地质和地下管网线资料的提供时间：开工前一周   。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定应由发包人办理的相关施工手续，承包人应及时提供相关手续，因承包人原因手续未能及时办结，所引起的相关责任及给发包人造成的损失均由承包人负责。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场书面交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人委托并会同承包方及有关部门共同做好保护工作，施工单位在施工过程中发现问题，首先应采取措施加以保护，同时应及时向监理和发包方报告并提出解决方案共同决策，但因承包方责任或因处理不及时而造成损失的，其损失费用由承包方承担赔偿责任。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：      /            。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /     。

发包人是否提供支付担保：          /      。

发包人提供支付担保的形式：     /       。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：  竣工验收资料、竣工图 。

承包人需要提交的竣工资料套数：     一式四份     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    自行承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：  在工程竣工验收合格30天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：提供完整的竣工图（含电子图）、竣工结算、工程量计算书、完整的变更签证等全部竣工验收资料。

承包人应履行的其他义务：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：        。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 必须按发包方和监理的要求完成开工前的申请报告以及所要求的各类报表，有针对性的施工组织设计。开工前十天提供施工进度总计划，发包方供应材料清单、承包方自购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料；进场开工后每月二十五日前应分别向发包方、监理方提交详细的施工进度计划，已完工作量报表（含因设计变更引起的工程量及价款调整的申请）。

（3） 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：应满足现场施工管理的需要，达到政府有关规定的要求。承包方按照规定负责施工现场的安全保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育和施工安全教育工作，建立健全行之有效的防火管理制度，对火灾易发区域应采取特殊的消防安全措施，确保职工食堂卫生安全和饮水设施的安全可靠，施工现场的临时用电安全参照现行规范执行，以确保施工阶段的一切安全工作，其相应费用应已考虑在投标报价中。因措施不力、管理不善而由此发生的一切事故均由承包方负责承担。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：    /   。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 承包人必须保证施工场地与市政道路和施工场地内的道路畅通，并自行解决好与四邻的交通、环卫和施工噪音问题。降低噪音、渣土证等项费用由承包人负责，费用由承包人承担。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 承包人应无条件做好自身承包范围内成品保护工作，直至正式竣工验收后交付使用，该费用已考虑在投标报价中。成品保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑） 、古树名木的保护要求及费用承担： 由承包人负责具体保护工作，费用已考虑在投标报价中。

（8）施工场地清洁卫生的要求： 文明施工、规范施工，保持场地整洁卫生，竣工验收合格后一周内负责将现场所有临时设施拆除，将建筑垃圾清运出场，做到工完场清，并承担相关费用。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：                      。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                 ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：        ；

建造师注册证书号：            ；

建造师执业印章号：            ；

安全生产考核合格证书号：                    ；

联系电话：                         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：/     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在工地工作时间不低于22个工作日（特殊情况下需离开时必须事先征得发包人同意后方可离开）；项目经理及本工程项目管理机构人员每周在工地工作时间不低于5个工作日（特殊情况下需离开时必须事先征得发包人同意后方可离开）。否则发包人有权按承包人的承诺追究责任。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   每人每次交违约金5000元   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按不少于2000元/次进行处罚，在履约保证金中直接扣除 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权对承包人处以每次5万元人民币的违约金，直至解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权对承包人处以每次5万元人民币的违约金，直至解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知7天内    。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权对承包人处以每人次2万元人民币的违约金，直至解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：提前12小时向发包人提交书面请假手续，考核点名时不在岗的（含会议前的考核点名），每人每次交违约金2000元；擅自离岗超过2小时的，每人每次交违约金2000元；擅自离岗超过4小时的，每人每次交违约金5000元；甲方并有权采取终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款等措施。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标文件中明确的项目注册建造师及本工程项目管理机构的主要技术人员（含施工员、安全员、质量员等）除出现江苏省建设厅苏建招〔2005〕580号文件中所列情形之外不得变更。承包人在开工时或施工过程中擅自变更的，发包人有权解除合同，承包人应按每人次5万元人民币支付违约金，并追究由此给发包人造成的一切损失；如有变更，也必须执行江苏省建设厅苏建招〔2005〕580号文件中规定的变更程序 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 项目注册建造师及本工程项目管理机构人员必须保证每周在工地工作时间不低于5个工作日（特殊情况下需离开时必须事先征得发包人同意后方可离开）。否则发包人有权按承包人的承诺追究责任。

注：工程项目部管理人员必须严格按要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗(如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案)，在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包、转包。承包人不得将本工程转包或分包。承包人如有违反，发包人有权要求承包人退场，承包人自愿放弃履约保证金，一切损失均由承包人承担，并向建设行政主管部门报告。

主体结构、关键性工作的范围：    /             。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 无          。

其他关于分包的约定：     无  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 无        。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：      按招标文件执行          。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按招标文件执行。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详见监理合同                 。

关于监理人的监理权限：工程质量、进度、造价、安全控制；信息、合同管理；现场协调；核定完成的工作量；负责组织单位及总体工程的初步竣工验收，配合发包方完成工程总体竣工验收，质保期内对质量问题的协调处理  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款执行  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：          ；

职    务：            ；

监理工程师执业资格证书号：           ；

联系电话：                     ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：本工程质量标准为国家合格标准。

本工程中所用砼均采用商品砼。

防渗渠验收时由检测单位进行回弹强度，每低1MP，扣除相应的构筑物中标价的5%，平均强度为设计值95%以下的视为不合格，不予支付该项构筑物的费用。

水泥路、水泥晒场验收时由检测单位进行钻孔取芯，厚度每少0.5cm，扣除相应构筑物中标价的5%，平均厚度少于1cm的视为不合格，不予支付该项费用；每低1MP，扣除相应的构筑物中标价的5%，平均强度为设计值95%以下的视为不合格，不予支付该项构筑物的费用。

砼构件拆模后的感观，经检查发现出现涨模、跑模现象的，每发现一处按500元/处处罚；出现蜂窝麻面、起砂现象，按30元/m2罚款；以上仍须处理至符合质量验收要求。

验收时土方回填不到位或未按设计标准的，除按未完成工程量扣除相应价款外，另按工程中标总价的3%进行罚款。

5.1.2非发包人原因，质量整改所发生的费用不予增加。

其他约定：承包人须严格按照设计图纸、质量标准、验收规范等组织施工，接受发包人、监理单位的检查。若发生工序、检验批等验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次0.2万元的经济处罚，相关费用直接从工程款中扣除。若发生分项工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次0.5万元的经济处罚，相关费用直接从工程款中扣除。若发生分部工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次1万元的经济处罚，相关费用直接从工程款中扣除。另外承包人在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由承包人承担、工期、造价不给予补偿。若未按照发包人要求及时整改到位的发包人有权委托第三方代为实施，所发生的费用由承包人承担。拒不整改的招标人有权终止施工合同，已经发生的工作量按照60%结算。

承包人须按法律法规及相关规定要求将建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土，涉及安全的试块、试件及有关材料等送有相应资质的检测单位检测，同时接受发包方及监理单位的跟踪监督，承包人最终将凭具有相应资质的检测单位出具的检测报告作为对工程质量评定的依据。对关键部位、关键工序及隐蔽部位须按相关规定要求报县质量监督部门验收，并出具合格的质量监督证明，否则发包人不予认可。

实际施工过程中，如果达不到承诺质量目标，中标人必须无偿整改达到承诺质量目标，另按分部分项工程费的10%向招标人支付违约金，直接从本工程的履约保证金或工程款中扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给招标人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

如出现质量问题，但通过修复能达合格要求的，限期修复，费用由承包方承担，同时每发生一例扣总价的1%的违约金，如通过修复达不到质量标准的，则拆除重建，费用由承包方自理。工期均不予延长。

承包人供应的材料均需提供相关权威部门材料试验报告单，且检测费用有投标人自行考虑到投标单价中，竣工结算时不予调整。

工程质量应达到质量检验评定标准的合格条件，承包人应认真按照所有适用的标准、规范和设计的要求以及发包人、监理依据合同发出的指令要求组织施工单位施工。除政府部门依照法律法规进行的监督检查以外，发包人或其代表以及发包人委托的质量检测部门还可在工程施工期间对工程建设随时进行监督检查，承包人必须配合做好相关工作。发包人及发包人委托的质量检测部门有权派出代表对本项目的建设过程实施跟踪，并参加定期的进度、质量会议，遇有问题应书面向承包人提出。前述监督、检查等以不影响工程施工为前提。确保本工程的质量达到及优于本工程所要求的质量目标，发包人将确定一质量检测单位对本工程的质量按国家、江苏省及**市的相关规定及标准进行检测，承包人应承诺予以配合。按国家规范检测，承包人相关自检、检测费用由承包人自行承担。

由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。

关于工程奖项的约定：无 。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时前以书面形式通知发包人代表和监理工程师参加验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。如果承包人不通知发包人代表和监理工程师参加验收而自行隐蔽，发包人代表和监理工程师有权要求承包人进行剥离或开孔，且不论最终验收结果如何，发包人均不承担损失和顺延工期。验收不合格，承包人在限定时间内整改并重新组织验收，承包人承担因此发生的全部费用，工期不予顺延。承包人不服从质量管理的，业主有权清退其出场，承包人并赔偿因此而造成的一切损失。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 除执行通用条款相关内容外，承包人还应满足下列安全施工管理要求：

1．承担因承包人责任导致的安全事故所造成的一切经济损失和善后的处理工作，负责安全生产设施的搭设、防护及管理，按规定配备和发放个人安全防护用品；

2．开工前由施工单位做好整个施工过程的安全预案、安全技术措施和施工现场照明用电方案、专项施工方案。

3.本工程由于时间紧，乙方应精心组织，加强领导，针对不同的施工方案采取不同的安全措施，确保安全措施落到实处，做到文明施工，使本工程按质、按量、按期完成。安全生产及安全防护费用已包含在合同价款内。如遇施工安全事故，由乙方全权承担，与甲方无关。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  已包含在签约合同价中，不预付安全文明施工费，已包含在进度付款中同时支付 。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：    开工前7日内  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   收到后七日内    。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后7日内     。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：    按通用条款执行   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2开工通知

中标通知书发出后，监理单位发出开工令起即算实际工期。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：     已提供且经乙方认可   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①由于非承包人的责任而造成的停工，工期顺延；②工程设计变更，影响关键线路工作的，增加工作量超过合同约定的工作量10%以上的，按比例顺延工期；③不可抗力且经主管部门确认影响关键线路工作的 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天，按5000元/天支付违约金，因承包人原因，总工期滞后计划工期超30天的，发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿损失。承包人应立即搬离施工场地 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：    /   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按通用条款执行     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  按通用条款执行   ；

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         无                   。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    不支付保管费用     。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： a 、由承包人供应的材料、设备在采购进场前必须将所采购的材料、设备以书面形式将其性能、产地、厂家、品牌、规格型号等向发包人作出说明，并向监理提出材料出厂合格证、质保书、检验检测报告等，符合有关规范、设计图纸规定的质量要求并经发包人、监理书面批准后方可采购和使用，若发生材料和承包人所购置成品检测费用由承包人承担，检测单位由发包人指定。

b 、使用代用材料时，经设计方、发包人和监理书面认可，价格经发包人确认有效，且向监理和发包人提供质量说明、准用证后，结算价格按实调整。

c 、应严格按照设计要求和有关标准、规范进行采购、运输、检验。材料到场时，需提供符合标准、规范和设计文件要求的检验报告、产品质量合格证书、质量保证书及使用、维修说明等其它相关技术文件，在材料设备到货前24个小时通知发包人和监理验收。

d 、承包人所采购的材料设备在使用前，应按监理工程师的要求进行检验或试验，如监理工程师对检验过材料设备表示怀疑，有权随机抽样检验。不合格的不得使用，且检验或试验费用由承包人承担。若发现承包人采购并使用不合格设计或标准要求的材料设备，致使工程不符合合同规定的质量要求，承包人需按监理工程师的要求进行修复、拆除或重新采购，并承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

e 、承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符合时，承包人应按发包人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。

f 、发包人有权对材料供应商进行考察，并保留对不符合要求的材料供应商的否决权；发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控， 并行使最终的质量检验认可权和否决权； 若发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求， 此时承包人应督促供应商进行整改直至发包人满意为止，由此造成的工期推迟和费用 增加由承包人承担。

g、承包人所有进场材料需妥善分类保存，保证储存材料不会受到天气影响的状态。监理工程师和发包人有权指示承包人把任何进场的材料储存到现场特定的位置，承包人应遵照执行，所发生费用均由承包人承担。

h 、承包人不得使用国家及省市政府有关部门“关于在工程建设中淘汰和限制使用部分落后技术与产品的通知”中有关规定的淘汰材料和部分落后技术。

i、承包方不得使用假冒品牌产品， 一经发现即按该材料在该工程中的总价值承担违约责任，若被政府部门查出通报另承担壹拾万元违约金。

j、乙供材料，如进场施工材料与招投标文件确定的品牌、规格、质量不符，发包人可另行采购，承包人承担其材料费及由此造成的一切损失并按该批次材料费的10%予以处罚，同时责令其退货。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担一切费用  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按规范要求执行  。

施工现场需要配备的试验设备：  见试验设备表  。

施工现场需要具备的其他试验条件： 无    。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行，其相应费用应已考虑在投标报价中 。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款但需经业主书面同意后方可变更。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，按照现行计价规范及定额计算后乘以下浮率确定（下浮率=（1-中标价/招标控制价）*100%），由承包人提出，经发包人确认后，作为结算依据，人工工资执行施工期间江苏省定价文件，如遇区间值则取中间值；材料价格执行招标文件发布当月《盐城市工程造价管理》颁布的滨海县（区）指导价执行，滨海县（区）指导价中没有材料价格的按盐城市信息指导价执行，盐城市信息指导价中仍没有的，按施工当月市场价(须经业主、监理单位签认)执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    7个日历天     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    7个日历天     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     无     。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：           /      。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     /     。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    不调整              。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：1、建材市场价格风险；2、施工期间的各类政策性调整；3、清单工程量发生变化的风险；4、招标文件中明示或暗示的风险费用；5、作为有丰富经验的承包人应可以预见的风险；6、法律法规、条例中规定的其他风险；7、承包人投标时充分考虑风险并计算风险费用，报入投标报价；8、工程所发生的全部材料检测费用（含见证取样费用），由施工单位在报价中考虑并报在投标报价中，甲方结算时不再另行支付费用；9、在措施项目清单中，具体报价由投标单位自行现场勘察后，根据本项目特点及实际情况增减相关措施费用，业主不考虑在后期施工因招标文件未列出的项目而发生的其它相关费用；10、施工过程中，排水、施工降水、围堰等施工费用，由施工单位在报价中考虑并报在投标报价中，甲方决算时不支付此项费用；11、因本项目存在特殊性，需投标单位配合招标人的施工进度安排，由此发生的任何费用，请投标单位在报价中考虑并报在投标报价中，甲方决算时不支付此项费用；

风险范围以外合同价格的调整方法：图纸变更需报书面材料，并经过甲方审核同意后实施，设计变更工程量按实调整，原清单中有相同或类似清单的，引用或参照清单中原有单价；无相同或类似清单的，详见10.4.1 变更估价原则。若中标人报价清单中发生漏项，视同让利；中标人必须完成招标人的全部图纸及清单内容，且漏项不给予补偿。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：无

风险费用的计算方法：无

风险范围以外合同价格的调整方法：无

3、其他价格方式：无

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：       按招标文件要求         。

预付款支付期限：            按招标文件要求          。

预付款扣回的方式：          按招标文件要求          。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      按招标文件要求     。

预付款担保的形式为：       按招标文件要求             。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：        按规范要求执行                 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    按通用条款执行                 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按通用条款执行               。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      无                       。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        无               。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 无 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

工程款指按签订的合同价扣除招标人供应的材料、设备等由招标人支付的相关费用后的工程价款。工程施工中按形象进度付款，具体付款幅度如下：

12.4.1　（1）付款方式为: 工程完工验收合格并提交规范的施工资料、监理资料、决算资料并经审计结束后付至审定价97%，其余工程款（其中质保金为3%）在工程验收合格交付使用一年后无明显质量问题，施工方向业主提交支付申请提交质保期满质量验收证明单后下月付清（质保期内有质量问题质保金顺延）。

12.4.1  （2）　按以上付款进度，无任何利息补偿。

12.4.1  （3）　质保期为一年。质保期是指工程竣工通过验收并提交工程资料、决算资料之日算起，如施工方的工程资料、决算资料迟于竣工验收日期，则质保期顺延。资料交接日期以双方签字确认为准。

说明：已完成合格工程量的确认程序：由投标人向招标人和本工程的造价控制单位同时申报已完成的合格工程量，造价控制单位接到申报工程量后七日内核算并加盖单位项目组公章后向招标人相关部门申请确认，该已完成合格工程量的确认结果须由招标人驻工地代表和本工程总监理工程师签字并加盖单位项目部公章后生效。

12.4.1  （4）  每次付款时，施工单位均须提供有效的发票和现场施工人员花名册并由项目负责人签字确认，同时施工单位盖章确认，项目负责人必须确保优先支付施工工人工资。

12.4.1  （5）有效发票是指开具税率为9%的增值税普通发票或增值税专用发票。在支付工程款时若承包人开具税率为3%或其它税率的增值税普通发票或增值税专用发票，则在工程竣工结算审计时扣减相应税差部分的工程造价。

12..4.1 （6）中标人所提供的决算价应与审计价误差在5%以内，若超出5%，则整个审计费用由其承担。

备注：工程款是指中标价扣除其他项目中暂列金额和暂估专业工程价格及其税金后的工程价款。暂估材料和暂估专业工程如为甲控，支付方式另行签定。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按通用条款执行   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行   。

12.4.4 进度款审核和支付

- 监理人审查并报送发包人的期限：  按通用条款执行   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  按通用条款执行   。

（2）发包人支付进度款的期限：  按通用条款执行   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  按通用条款执行   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   无        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行 。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  另行约定 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：另行约定 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行  。

（1）单机无负荷试车费用由       承包人                 承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人                 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  按通用条款执行  。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接受证书并按要求对施工现场进行清理后7天内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人在工程竣工验收合格30天内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，同时必须提供工程量计算的底稿、完整的变更签证等相关的结算资料。工程送审前结算资料经发包人和监理方再次复核后由发包人向审计部门报审。最终结算依据以第三方审计单位的结论为准。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 承包人递交申请后28天，后送审计部门确认，以确认结果为准。

发包人完成竣工付款的期限： 按付款周期约定付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由审计部门审计，按审计结论  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式四份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款执行     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款执行 。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行 。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24个月  。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   按招投标文件执行   。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）      3%     的工程款；

（3）其他方式:                                       。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                             。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   见工程质量保修书     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    48小时内    。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     按通用条款执行       。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：            。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /   。

（7）其他：       /        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 120 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：合同工期按本合同相关条款约定的工期，如工期延误，应承担违约责任，并向发包人支付误期赔偿费，赔偿费支付办法按合同工期延误一天赔偿5000元，此赔偿费的支付不能免除承包人应完成工程的责任和合同规定的其他责任。如因承包人的原因延误工期而导致工程造价上涨的由承包人负责，造成的损失（包括由于承包人工期延误造成的延期交付而造成的一切损失）均由承包人承担，并自愿支付由此造成的一切费用。

本工程应达到发包人要求的质量标准。承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工；施工过程中质量经验收不合格的无条件返工至合格，并视其情节轻重除责令承包人返工达到约定标准外，由承包人按每次5000-10000元承担违约金，并追究相应的法律责任。

如承包人超出合同约定的工期，且由于承包人原因导致第一次工程竣工验收不合格的，承包人无条件返工至合格，承包人自愿放弃60%履约保证金；第二次工程竣工验收时工程质量仍达不到合格标准时，履约保证金不予退还、终止施工合同，不再支付剩余工程款，承包人并应当另行承担因此给发包人造成的全部损失。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按通用条款执行     。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由承包人承担  。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 按合同通用条款执行。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 15 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：为工程购买建筑工程一切险，保险费用由承包人支付。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人需为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险、工程事故保险。一切事故均与发包方无关。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人需为施工现场承包人派驻现场人员生命财产和施工机械设备办理相关保险，承包人应投保第三方责任险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意 。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款执行  。

选定争议评审员的期限：按通用条款执行  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行  。

其他事项的约定：                                     。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行  。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）    种方式解决：

（1）向        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    合同签订地      人民法院提起诉讼。

21.补充条款

21.1 一般变更，工程竣工由审计部门审计，重大变更重新签订补充协议，具体要求按补充协议执行。

21.2 竣工验收后施工单位必须在业主要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误处罚。

21.3 本项目施工现场关键岗位人员（指工程项目负责人、工程项目技术负责人、施工员、质量员、安全员）每月出勤不得少于 22 天，并按相关规定规定实行考核管理， 其中项目负责人和安全员到岗率在 50%-70%之间的， 按 1000 元/天进行处罚， 到岗率在 50%以下的，按 2000 元/天进行处罚；项目班子其它成员到岗率在 50%-70%之间的，按 500 元/天进行处罚， 到岗率在 50%以下的， 按 1000 元/天进行处罚。 连续 7 天不到位或累计 1 个月不到位的，发包人有权清退项目负责人及主要施工管理人员及解除合同。

21.4 承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。

21.5 承包人应严格按照已批准的《施工技术方案》予以施工，如需调整，需提前 5 天向发包人提出申请，并经批准后方可实施。每个季度发包人将按照经批准实施的《施工技术方案》对照实际完成工程量的质量、进度等，如达不到经批准实施的《施工技术方案》要求的发包人将予以处罚，承包人无条件返工、修复至满足设计要求为止，并承担由此产生的一切费用。

21.6 工程实施过程中，施工单位应严格按照相关试验检测规范要求，对工程中所需检测项目进行检测，出现检测不合格项目时应及时处理， 验收时如出现不合格项目未处理而进行下一步施工的，有一项罚款人民币 1 万元；竣工初验时如出现不合格项目未处理的，不得组织竣工验收，由此造成的一切损失均由承包人承担，并追究相关责任单位的行为责任。

21.7 违约处罚从履约保证金中扣除，承包人需重新补足履约保证金。

21.8 项目经理及项目组成员必须在施工现场，未经请假批准，项目经理不在施工现场，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次罚款工程决算价的0.1% ，并建议建设行政主管部门予以建造师不良记录。

21.9 因拆除修复等出现工程量增减情况，必须及时通知建设、监理、审计单位现场签证。

21.10 施工单位须做好文明施工及安全施工，针对本工程采取相应安全措施， 现场必须配备相应数量的安全员，做好施工安全工作。 若出现人员、 机械、交通等安全事故，由施工单位承担全部责任，与建设单位无关。

21.11建设施工期间，乙方派驻现场的项目经理不能胜任甲方需求及项目需要的，由乙方无条件更换项目经理，并保证项目的正常开展及需要。

21.12乙方对甲方正式发出的变更、签证，应及时、完整的执行，并保证工程质量和进度的要求，甲方应按照变更、签证的内容及其完成情况及时审核。

21.13甲乙双方有应设置变更、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接收方不得拒签。

21.14所有往来文件必须用A4纸打印，手写的一律视为无效文件（人员签字除外）。

21.15合同及其附件中设计的相关经济处罚，甲方工程部签字盖章生效。不需乙方及监理签字确认。

21.16 本合同专用条款如有叙述不详或有未注明的相关约定，均按招标文件执行。

21.17 关于签证、变更：a、现场发生工程变更签证时，承包人将工程变更签证报监理组初审（如需现场计量，监理单位应提前24小时通知项目代表、建设单位人员到场）；甲方根据监理工程师审核意见，对所报资料进行审核，并按审批权限签署意见报相关领导或经审计单位审计。b、签证单位必须有发包人代表、监理工程师、承包人的签章，签证单必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料及签证时间，在签署意见时，各单位应明确签证意见，不得出现“情况属实，以XX单位意见为准”等类似签证意见。C、临时用工签证单上需注明工作内容、工作量及工作时间。

21.18发包方保留工程量清单中部分项目变更的权利。

21.19投标报价须充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足及其他可能对施工造成的影响费用和工期变化风险，相关费用包含在本次报价中。

21.20履约保证金如未出现违约扣款情况下在工程竣工验收合格后一次性退还(无息）。

21.21承包人应每月提供所雇佣的农民工工资花名册，必须经农民工本人签字。否则不予允许进行下一工程节点的开工。不予支付工程款。如发生农民工信访、上访等，发生一次扣款2万元，发生三次，解除合同。

21.22双方约定，承包方的送达地址为：                             。该地址作为双方及法院或仲裁机构的文书、文件、法律文书的送达地址。相关文书送达该地址签收、退回即为送达。

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：建设工程廉政责任书

附件3：施工安全责任协议书

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：江苏省农垦滨淮农场社区管理委员会

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                             （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

- 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

- 质量保修范围包括路基工程、路面工程、给排水管道等，以及双方约定的其他项目。

- 具体保修的内容，双方约定如下： 按施工合同、施工图纸、工程变更签证、承包人施工的所有工程内容。

- 二、质量保修期

- 双方根据现行《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

- 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

- 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  5  年；

- 3、装修工程为  2  年；

- 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

- 5、供热及供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

- 6、其他项目保修期限约定为：。

- 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

1、保修费用：本工程约定的工程质量保修金为结算总价款的	3	%。

2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：     /   。

属于保修范围、内容的项目，发包人可视情况要求承包人在接到保修通知后（以电话通知为主）保证在二十四小时内派人到场保修，小问题当天修完，大问题五天内修完，承包人不在二十四小时内派人保修的，发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按江苏省现行维修定额计价表的两倍计算从承包人的工程质量保修金中支出。对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。质量保修期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。在保修期结束前，须由总监、承包人项目经理和业主代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由承包人负责修理或更换，监理人负责监督检查并达到施工合同质量等级。在修复之后，承包人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告监理人和业主 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                       承包人(公章)：          

地  址：                                   地  址：

法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                     委托代理人(签字)：

电  话：                                   电  话：

传  真：                               传  真：              

开户银行：                 开户银行：

账  号：                                   账  号：

邮政编码：                               邮政编码：

日  期：                                   日   期：

附件2：

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：江苏省农垦滨淮农场社区管理委员会

承包人（全称）：

在                                        建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式柒份，发包人执肆份，承包人执叁份，具有同等效力。

发包人（公章）：                                承包人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：                法定代表人或授权委托人（签字）：

日  期：    年   月    日                       日  期：     年   月    日

附件3：

| 施工安全责任协议书 |  |
| --- | --- |
| 发包人（全称）：江苏省农垦滨淮农场社区管理委员会 承包人（全称）： 为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。 第一条：本协议为 项目合同的附件。 第二条：发包人安全责任 进场施工作业前对承包人负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。 第三条：承包人安全责任 （一）承包人负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。 （二）开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。 （三）需使用业主的机械、电器等设备、设施，必须经得业主或发包人同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。 （四）教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，承包人负全部责任。 （五）对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。 （六）承包人的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。 （七）承包人负责此项目生产的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由承包人承担全部的事故责任和经济责任。 第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。 第五条：本协议双方签字后生效，一式柒份，发包人执肆份，承包人执叁份，具有同等效力。 发包人（公章）： 承包人（公章）： 法定代表人或授权委托人（签字）： 法定代表人或授权委托人（签字）： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 |  |

# 第四章  工程量清单

1、工程量清单说明

1.1    本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2    本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3    本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4    补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下（如果有）：

详见招标清单具体内容。

1.5    本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6    本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2、投标报价说明

2.1    投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)  本招标文件；

(2)  《建设工程工程量清单计价规范》；

(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5)  招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6)  建设工程设计文件及相关资料；

(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8)  与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

2.2    工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3    工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4    已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.5    “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.6    分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1  分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2  如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3  如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”(见第三章合同条款及格式第三节附件三)中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并在其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。

2.6.4  “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.5  投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.7    措施项目按下列要求报价：

2.7.1  措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2  措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

2.7.3  招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第八章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

2.7.4  “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.5  对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8    其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1  暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.8.2  暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

2.8.3  计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1)  劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2)  材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

(3)  施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2.9   规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

2.10  除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

2.11  工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.12  管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.13  投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.14  投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.15  有关投标报价的其他说明：

具体详见招标文件有关条款。

3、其他说明

3.1词语和定义

3.1.1  工程量清单

是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2  总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。

3.1.3  单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4  子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5  子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6  规费

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.7  税金

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。

3.1.8  总承包服务费

总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

3.1.9  同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

3.2工程量差异调整

3.2.1   工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2   投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

3.2.3   如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3暂列金额和暂估价

3.3.1  “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费、税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的规费和税金。

3.3.2  “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。

3.3.3  专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费和税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的规费和税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的规费和税金以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。

3.4其他补充说明

具体详见招标文件及招标工程量清单。

4、工程量清单与计价表（示范格式）：具体见招标工程量清单。

# 第五章  图纸

# 第六章  技术标准和要求

一、执行与本项工程相关的国家、省、市现行有关施工及验收规范、标准。

二、设计图纸。

三、招标工程量清单及其编制说明。

# 第七章 投标文件格式

（封面）             （项目名称）

施工投标文件

（ 一号标书）

投   标  人：        (盖章)

法定代表人

（委托代理人）：     (签字或盖章)

日   期：        年     月     日

（封面）             （项目名称）

施工投标文件

（ 二号标书）

投   标  人：        (盖章)

法定代表人

（委托代理人）：     (签字或盖章)

日   期：        年     月     日

## 一、投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了      （项目名称）    招标文件的全部内容，愿意按以下投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

| 项目名称 | 报价人民币（大写） | 报价人民币（小写） 单位：元 |
| --- | --- | --- |

2、一旦我方中标，我方保证在收到开工通知后立即开工，并慎重承诺：      日历天内竣工。

3、我方保证本工程质量达国家规定的        标准。

4、本次投标，我方将派出            作为本工程项目经理部的项目负责人。

5、我单位保证：项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2021年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2021年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。

6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺项目部主要管理人员常驻现场指挥施工。

7、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：

项目负责人固定电话：

项目负责人移动电话：

传真：

邮政编码：

年     月      日

## 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职    务：               系：     (投标人单位名称)                            的法定代表人。

固定电话：

移动电话：

特此证明

投标人(公章)：

日   期：        年       月       日

## 三、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的                    （项目名称）投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：

身份证号码：              职务：               电话：

投标人(公章)：

法定代表人(签字)：

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

授权日期：    年    月    日

## 四、信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位作出如下承诺：

一、本单位承诺未被信用中国、信用江苏纳入失信惩戒；

二、本单位承诺近三年未有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题；

三、本单位承诺未以他人名义投标串标、以行贿手段或弄虚作假方式投标。

本单位自愿接受相关检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任。

投标人：（全称、盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

五、项目经理投标承诺书

本人      （姓名）系                                 （投标人名称）参与                     （项目名称+标段名称）                                                              标段投标的项目经理，我承诺本次投标截止前本人无在建工程、无行贿犯罪行为记录，不存在在两个或者两个以上单位受聘或者执业情形，本人身体状况健康，具备项目经理正常履约能力，若我单位中标，本人正常在岗履职，不随意更换项目经理，否则接受除按招标文件及相关规定接受经济处罚外，还将作为不良行计入盐城市建设工程领域招投标及标后履约系统，影响后续参加盐城市建设工程项目招投标。

项目经理：             （签字）

身份证号码：

联系电话：

年       月       日

## 六、不拖欠农民工工资的承诺书

致：（招标人名称）

我方将对（项目名称：）进行投标。我方承诺：本公司及拟任本工程的项目经理无拖欠农民工工资不良记录。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果，并自愿接受贵方或主管部门作出的任何处罚。现向招标单位郑重承诺我方将在              项目工程中按时足额发放农民工工资，不拖欠农民工工资，若有违反自愿接受贵方或主管部门作出的任何处罚。

特此承诺。

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：